

**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**INFORME DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Nombres: | Ing. Lady García | Lady García | Lady García |
| Firmas: |  |  |  |
| Fecha: | 20 - Junio- 2017 |  |  |
| Código:FCE.PV-02 | Dirección de Vinculación | Coordinadores de Vinculación | Comisión de Vinculación |

**UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES**



**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**FACULTAD:** SISTEMAS MERCANTILES

**CARRERA (S):** SISTEMAS

**MODALIDAD DE ESTUDIO:** PRESENCIAL

POA: *2017*

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: *Asesoria Informática*

PROYECTO DE VINCULACIÓN: 002-UI-UVS-CS-2017

*“SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA*.”

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Transferencias de tecnología

DOCENTE RESPONSABLE DE VINCULACION: Ing. Lady García

DOCENTE TUTOR: Ing. Lady García

COORDINADOR ENTIDAD COOPERANTE: Ing. Jorge Arciniegas

BENEFICIARIOS: Integrantes Junta de Agua de Pimampiro

FECHA DE PRESENTACION: 20 de junio-2017

CIUDAD PROVINCIA: Imbabura-Ibarra

**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Facultad:** Sistemas Mercantiles | **Carrera:** Sistemas |
| **Extensión:** Ibarra | **Fecha:** 20-Junio-2017 |

2.- DATOS DEL EQUIPO DE DOCENTES TUTORES EN EL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apellido y Nombre | Horas de Dedicación | **Tarea principal que cumple en el proyecto** |
| García Lady | 40 | Tutor |
|  |  |  |

3.- DATOS DEL EQUIPO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apellido y Nombre | Nivel | **Tarea principal que cumple en el proyecto** |
| Romero Díaz Giovanny Gabriel | Sexto | Apoyo |
| Landi Zhicay Marco Joel | Sexto | Apoyo |
| Rosero Bolaños Marco Andrés | Sexto | Apoyo |

**4.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE:** JUNIO

*(Se la realiza en base a lo planificado en el cronograma valorado de actividades CV.DE-04)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. Horas Planificadas | No. Horas Ejecutadas |
|  |  |  |
| ELABORACIÓN DEL PROYECTO | **40** | **40** |
| MATRIZ DE DEDICACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE | 2 | 2 |
| MATRIZ IDENTIFICACION DE NECESIDADES | 5 | 5 |
| MATRIZ IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS | 5 | 5 |
| MATRIZ DE MARCO LOGICO | 10 | 10 |
| CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES | 5 | 5 |
| PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 8 | 8 |
| CORRECCIONES | 5 | 5 |

**5.- RESULTADOS PARCIALES O TOTALES OBTENIDOS EN EL MES DE JUNIO**

*(Se la realiza en base a lo planificado en el cronograma valorado de actividades CV.DE-04)*

Resultado 1.

Indicador 1.1. Proyecto revisado

Indicador 1.2. Árbol de problemas

Indicador 1.2. Objetivos Elaborados

Indicador 1.2. Marco lógico elaborado

Indicador 1.2. Cronigrama de actividades elaborado

Indicador 1.2. Presupuesto diseñado.

**6.- EVIDENCIAS:** Proyecto diseñado.

**7.- OBSERVACIONES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | Autorizado por: | Fecha: |
| Ing. Lady García | Ing.Lady García | Ing. Rita Díaz |  |
| Firma: |  |  |  | Código: IA.EP-06 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | Director de Carrera |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Romero Díaz Giovanny Gabriel | **Cédula Identidad: 1720929593** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Sexto |
| **Nombre del Estudiante:**  Landi Zhicay Marco Joel | **Cédula Identidad: 1003798707** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Sexto |
| **Nombre del Estudiante:**  Rosero Bolaños Marco Andrés | **Cédula Identidad: 1003309414** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Sexto |



**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**INFORME DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Nombres: | Ing. Lady García | Lady García | Lady García |
| Firmas: |  |  |  |
| Fecha: | 20 - Julio- 2017 |  |  |
| Código:FCE.PV-02 | Dirección de Vinculación | Coordinadores de Vinculación | Comisión de Vinculación |

**UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES**



**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**FACULTAD:** SISTEMAS MERCANTILES

**CARRERA (S):** SISTEMAS

**MODALIDAD DE ESTUDIO:** PRESENCIAL

POA: *2017*

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: *Asesoria Informática*

PROYECTO DE VINCULACIÓN: 002-UI-UVS-CS-2017

*“SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA*.”

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Transferencias de tecnología

DOCENTE RESPONSABLE DE VINCULACION: Ing. Lady García

DOCENTE TUTOR: Ing. Lady García

COORDINADOR ENTIDAD COOPERANTE: Ing. Jorge Arciniegas

BENEFICIARIOS: Integrantes Junta de Agua de Pimampiro

FECHA DE PRESENTACION: 20 de julio-2017

CIUDAD PROVINCIA: Imbabura-Ibarra

**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Facultad:** Sistemas Mercantiles | **Carrera:** Sistemas |
| **Extensión:** Ibarra | **Fecha:** 20-Julio-2017 |

2.- DATOS DEL EQUIPO DE DOCENTES TUTORES EN EL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apellido y Nombre | Horas de Dedicación | **Tarea principal que cumple en el proyecto** |
| García Lady | 40 | Tutor |
|  |  |  |

3.- DATOS DEL EQUIPO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apellido y Nombre | Nivel | **Tarea principal que cumple en el proyecto** |
| Pereira Chamorro Ana Beatriz | Sexto | Apoyo |
| Romero Díaz Giovanny Gabriel | Sexto | Apoyo |
| Landi Zhicay Marco Joel | Sexto | Apoyo |
| Rosero Bolaños Marco Andrés | Sexto | Apoyo |

**4.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE:** JULIO

*(Se la realiza en base a lo planificado en el cronograma valorado de actividades CV.DE-04)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. Horas Planificadas | No. Horas Ejecutadas |
|  |  |  |
| COMPONENTE 1: Diagnosticar procesos manuales que lleva actualmente la administración de la junta de aguas de la acequia de pimampiro | **30** | **30** |
| Actividad 1.1 Entrevista con las autoridades sobre el manejo de procesos manuales en la junta de aguas | 3 | 3 |
| Reunión con los estudiantes participantes del proyecto para socilización del mismo. | 2 | 2 |
| Reunion con el Presidente de la Junta de aguas de Pimampiro | 2 | 2 |
| Reunión con el personal de apoyo de la Junta de aguas de Pimampiro | 2 | 2 |
| Recopilación de información de la entrevista mantenida con el Presidente de la Junta de Aguas de Pimampiro sobre el manejo de procesos manuales | 5 | 5 |
| Actividad 1.2 Análisis de instrumentos aplicados sobre el manejo de procesos manuales en la junta de aguas. | 3 | 3 |
| Elaboración del instrumento | 3 | 3 |
| Selección del personal al cual se aplicara el instrumento | 2 | 2 |
| Aplicación de instrumento sobre manejo de procesos manuales en la junta de aguas. | 3 | 3 |
| Actividad 1.3 Elaboración de Informe sobre resultados del manejo de procesos manuales en la junta de aguas. | 3 | 3 |
| Elaboración del informe mensual | 2 | 2 |

**5.- RESULTADOS PARCIALES O TOTALES OBTENIDOS EN EL MES DE JULIO**

*(Se la realiza en base a lo planificado en el cronograma valorado de actividades CV.DE-04)*

Resultado 1.

Indicador 1.1. Procesos manuales diagnosticados para automatizarlos.

Indicador 1.2. Diseño de la entrevista

Indicador 1.2. Redacción de resultados encuestas

Indicador 1.2. Presentación de informe de diagnóstico de procesos manuales

**6.- EVIDENCIAS:** Formatos entrevista, actas, fotografías, registros de asistencia, informe.

**7.- OBSERVACIONES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | Autorizado por: | Fecha: |
| Ing. Lady García | Ing.Lady García | Ing. Rita Díaz |  |
| Firma: |  |  |  | Código: IA.EP-06 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | Director de Carrera |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Romero Díaz Giovanny Gabriel | **Cédula Identidad: 1720929593** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Sexto |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  |  |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Landi Zhicay Marco Joel | **Cédula Identidad: 1003798707** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Sexto |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  |  |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Rosero Bolaños Marco Andrés | **Cédula Identidad: 1003309414** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Sexto |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  |  |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Pereira Chamorro Ana Beatriz | **Cédula Identidad:** 1004830681 |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Sexto |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  |  |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Fecha: del 21 de junio Al 20 de julio Del 2017** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NOMBRE BENEFICIARIO/A** | **SEXO** | **EDAD** | **DISCAPACIDAD** | **PUEBLO Y NACIONALIDAD** | **MOVILIDAD** | **PROVINCIA** | **CANTÓN** | **PARROQUIA** |
| **1** | Miembros de la Junta de aguas de la acequia de Pimampiro (539) | Femenino  Masculino | 25-60 años | NINGUNO | INDIGENAS  AFROECUATORIANO  MESTIZOS | SI | IMBABURA | PIMAMPIRO | PIMAMPIRO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  | Código: R.B.08  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | Entidad Beneficiaria: |



**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**INFORME DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Nombres: | Ing. Lady García | Lady García | Lady García |
| Firmas: |  |  |  |
| Fecha: | 21 - Agosto- 2017 |  |  |
| Código:FCE.PV-02 | Dirección de Vinculación | Coordinadores de Vinculación | Comisión de Vinculación |

**UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES**



**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**FACULTAD:** SISTEMAS MERCANTILES

**CARRERA (S):** SISTEMAS

**MODALIDAD DE ESTUDIO:** PRESENCIAL

POA: *2017*

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: *Asesoria Informática*

PROYECTO DE VINCULACIÓN: 002-UI-UVS-CS-2017

*“SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA*.”

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Transferencias de tecnología

DOCENTE RESPONSABLE DE VINCULACION: Ing. Lady García

DOCENTE TUTOR: Ing. Lady García

COORDINADOR ENTIDAD COOPERANTE: Ing. Jorge Arciniegas

BENEFICIARIOS: Integrantes Junta de Agua de Pimampiro

FECHA DE PRESENTACION: 21de Agosto-2017

CIUDAD PROVINCIA: Imbabura-Ibarra

**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Facultad:** Sistemas Mercantiles | **Carrera:** Sistemas |
| **Extensión:** Ibarra | **Fecha:** 21-Agosto-2017 |

2.- DATOS DEL EQUIPO DE DOCENTES TUTORES EN EL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apellido y Nombre | Horas de Dedicación | **Tarea principal que cumple en el proyecto** |
| García Lady | 40 | Tutor |
|  |  |  |

3.- DATOS DEL EQUIPO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apellido y Nombre | Nivel | **Tarea principal que cumple en el proyecto** |
| Pereira Chamorro Ana Beatriz | Sexto | Apoyo |
| Romero Díaz Giovanny Gabriel | Sexto | Apoyo |
| Landi Zhicay Marco Joel | Sexto | Apoyo |
| Rosero Bolaños Marco Andrés | Sexto | Apoyo |

**4.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE:** AGOSTO

*(Se la realiza en base a lo planificado en el cronograma valorado de actividades CV.DE-04)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. Horas Planificadas | No. Horas Ejecutadas |
|  |  |  |
| COMPONENTE 2: Determinar las necesidades que los usuarios tienen para la automatización y control de procesos en la junta de aguas de la acequia de pimampiro | **30** | **30** |
| Actividad 2.1 Recopilación de información sobre requerimientos del software a desarrollar. | 2 | 2 |
| Reunión con los estudiantes participantes del proyecto para organización de actividades | 2 | 2 |
| Reunion con el Presidente de la Junta de aguas de Pimampiro | 1 | 1 |
| Reunión con el personal de apoyo de la Junta de aguas de Pimampiro | 2 | 2 |
| Informe sobre análisis de necesidades de Usuarios para la automatización y control de procesos en la Junta de Aguas de Pimampiro. | 2 | 2 |
| Actividad 2.2 Análisis de requerimientos del software a desarrollar. |  | 7 |
| 2.2.1 Analísis de herramientas de editores de texto | 2 |  |
| 2.2.1.1. Analísis de herramientas Dreamweaver | 1 |  |
| 2.2.1.2. Analísis de herramientas Sublimetext | 2 |  |
| 2.2.1.3. Analísis de herramientas Neatbeans | 2 |  |
| 2.2.1.4. Analísis de herramientas Notepad++ |  | 6 |
| 2.2.2 Analísis de herramientas de Lenguaje de Programación | 2 |  |
| 2.2.2.1. Analísis de herramientas PHP | 2 |  |
| 2.2.2.2. Analísis de herramientas JavaScript | 2 |  |
| 2.2.2.3. Analísis de herramientas CCS | 2 |  |
| 2.2.2.4. Analísis de herramientas AJAX |  | 6 |
| 2.2.3 Analísis de herramientas de Bases de Datos | 1 |  |
| 2.2.3.1. Analísis de herramientas PostgreSQL | 1 |  |
| 2.2.3.2. Analísis de herramientas MySQL | 1 |  |
| 2.2.3.3. Analísis de herramientas SQLSERVER | 1 |  |
| Acta de reunión para definir herramientas a utilizar. | 1 | 1 |
| Elaboración del informe mensual | 1 | 1 |

**5.- RESULTADOS PARCIALES O TOTALES OBTENIDOS EN EL MES DE AGOSTO**

*(Se la realiza en base a lo planificado en el cronograma valorado de actividades CV.DE-04)*

Resultado 2

Indicador 2.1. Necesidades de procesos a ser automatizados.

Indicador 2.2. Analisis de necesidades

Indicador 2.3. Nro. De herramientas de editor de texto analizadas

Indicador 2.3. Nro. De herramientas de Lenguaje de Porgramación analizadas

Indicador 2.3. Nro. De herramientas de BDD analizadas

**6.- EVIDENCIAS:**

Actas de reunión

Informe de necesidades

Fotografías

Esquematización de herramientas de editores de texto, lenguajes de programación, BDD

Registros de asistencia

Informe.

**7.- OBSERVACIONES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | Autorizado por: | Fecha: |
| Ing. Lady García | Ing.Lady García | Ing. Rita Díaz |  |
| Firma: |  |  |  | Código: IA.EP-06 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | Director de Carrera |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Romero Díaz Giovanny Gabriel | **Cédula Identidad: 1720929593** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Sexto |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  |  |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Landi Zhicay Marco Joel | **Cédula Identidad: 1003798707** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Sexto |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  |  |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Rosero Bolaños Marco Andrés | **Cédula Identidad: 1003309414** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Sexto |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  |  |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Pereira Chamorro Ana Beatriz | **Cédula Identidad:** 1004830681 |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Sexto |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  |  |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Fecha: del 21 de junio Al 20 de julio Del 2017** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NOMBRE BENEFICIARIO/A** | **SEXO** | **EDAD** | **DISCAPACIDAD** | **PUEBLO Y NACIONALIDAD** | **MOVILIDAD** | **PROVINCIA** | **CANTÓN** | **PARROQUIA** |
| **1** | Miembros de la Junta de aguas de la acequia de Pimampiro | Femenino  Masculino | 25-60 años | NINGUNO | INDIGENAS  AFROECUATORIANO  MESTIZOS | SI | IMBABURA | PIMAMPIRO | PIMAMPIRO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  | Código: R.B.08  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | Entidad Beneficiaria: |



**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**INFORME DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Nombres: | Ing. Jorge Acosta | Ing. Jorge Acosta | Ing. Jorge Acosta |
| Firmas: |  |  |  |
| Fecha: | 20 - Noviembre- 2017 |  |  |
| Código:FCE.PV-02 | Dirección de Vinculación | Coordinadores de Vinculación | Comisión de Vinculación |

**UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES**



**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**FACULTAD:** SISTEMAS MERCANTILES

**CARRERA (S):** SISTEMAS

**MODALIDAD DE ESTUDIO:** PRESENCIAL

POA: *2016*

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: *Asesoria Informática*

PROYECTO DE VINCULACIÓN: *“SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA*.”

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Transferencias de tecnología

DOCENTE RESPONSABLE DE VINCULACION: Ing. Jorge Acosta

DOCENTE TUTOR: Ing. Jorge Acosta

COORDINADOR ENTIDAD COOPERANTE: Ing. Jorge Arciniegas

BENEFICIARIOS: Integrantes Junta de Agua de Pimampiro

FECHA DE PRESENTACION: 20 de Noviembre-2017

CIUDAD PROVINCIA: Imbabura-Ibarra

**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Facultad:** Sistemas Mercantiles | **Carrera:** Sistemas |
| **Extensión:** Ibarra | **Fecha:** 20-Noviembre-2017 |

2.- DATOS DEL EQUIPO DE DOCENTES TUTORES EN EL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apellido y Nombre | Horas de Dedicación | **Tarea principal que cumple en el proyecto** |
| Jorge Acosta | 8 | Tutor |
|  |  |  |

3.- DATOS DEL EQUIPO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apellido y Nombre | Nivel | **Tarea principal que cumple en el proyecto** |
| Pereira Chamorro Ana Beatriz | Sexto | Apoyo |
| Romero Díaz Giovanny Gabriel | Sexto | Apoyo |
| Landi Zhicay Marco Joel | Sexto | Apoyo |
| Rosero Bolaños Marco Andrés | Sexto | Apoyo |

**4.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE:** Noviembre

*(Se la realiza en base a lo planificado en el cronograma valorado de actividades CV.DE-04)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. Horas Planificadas | No. Horas Ejecutadas |
|  |  |  |
| COMPONENTE  3. Desarrollar el Software informático para él control y automatización de los procesos de usuarios en la junta de aguas de  la acequia de pimampiro | **40** | **40** |
| **Actividad 3.1.** Asignación de actividades a los desarrolladores del software informático | **6** | **6** |
| Reunión con los estudiantes participantes del proyecto para organización de actividades | 1 | 1 |
| Reunion con el Presidente de la Junta de aguas de Pimampiro | 1 | 1 |
| Informe sobre la asignación de actividades y responsabilidades asignadas a los estudiantes para el desarrollo de software. | 4 | 4 |
|  |  |  |
| **Actividad 3.2.** Diseño de módulos del software a desarrollarse. | **18** | **18** |
| 3.2.1 Diseño de la base de datos | 4 | 4 |
| 3.2.2. Diseño arquitectónico | 2 | 2 |
| 3.2.3. Diseño de la interfaz de usuario | 2 | 2 |
| 3.2.3. Diseño de procedimientos | 2 | 2 |
| 3.2.4. Diseño de salidas | 2 | 2 |
| 3.2.5 Diseño de archivos | 2 | 2 |
| 3.2.5. Diseño de interacción con la bbdd | 2 | 2 |
| 3.2.6. Presentación de documentos de la etapa de diseño | 2 | 2 |
| **Actividad 3.3.** Desarrollo del software informático | **16** | **16** |
| 3.3.1. Codificación de cada módulo a integrarse | 16 | 16 |

**5.- RESULTADOS PARCIALES O TOTALES OBTENIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE**

*(Se la realiza en base a lo planificado en el cronograma valorado de actividades CV.DE-04)*

*Nota: Se tiene un desface de 2 meses por lo que se reajustará el cronograma y las actividades a realizarse.*

Resultado 3

Indicador 3.1. Cronograma de asignación de actividades a cada integrante del grupo.

Indicador 3.2. Informe con matriz de módulos seleccionados a desarrollarse.

Indicador 3.3. Mòdulo desarrollado funcional.

**6.- EVIDENCIAS:**

Actas de reunión

Informe de asignación de actividades a desarrollar por cada integrante del grupo.

Fotografías

Informe de diseños desarrollados

Registros de asistencia

Informe.

**7.- OBSERVACIONES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | Autorizado por: | Fecha: |
| Ing. Jorge Acosta | Ing. Jorge Acosta | Ing. Rita Díaz | 20/nov/2017 |
| Firma: |  |  |  | Código: IA.EP-06 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | Director de Carrera |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Romero Díaz Giovanny Gabriel | **Cédula Identidad: 1720929593** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Séptimo |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
| **31 / Octubre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
| **7 / Noviembre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
| **14 / Noviembre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
| **20 / Noviembre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  | 20/nov/2017 |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Landi Zhicay Marco Joel | **Cédula Identidad: 1003798707** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Séptimo |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
| **31 / Octubre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
| **7 / Noviembre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
| **14 / Noviembre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
| **20 / Noviembre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  | 20/nov/2017 |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Rosero Bolaños Marco Andrés | **Cédula Identidad: 1003309414** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Séptimo |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
| **31 / Octubre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
| **7 / Noviembre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
| **14 / Noviembre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
| **20 / Noviembre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  |  |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Pereira Chamorro Ana Beatriz | **Cédula Identidad:** 1004830681 |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Séptimo |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
| **31 / Octubre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
| **7 / Noviembre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
| **14 / Noviembre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
| **20 / Noviembre / 2017** | | **14:00** | **18:00** |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  | 20/nov/2017 |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Fecha: del 21 de octubre Al 20 de noviembre Del 2017** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NOMBRE BENEFICIARIO/A** | **SEXO** | **EDAD** | **DISCAPACIDAD** | **PUEBLO Y NACIONALIDAD** | **MOVILIDAD** | **PROVINCIA** | **CANTÓN** | **PARROQUIA** |
| **1** | Miembros de la Junta de aguas de la acequia de Pimampiro | Femenino  Masculino | 25-60 años | NINGUNO | INDIGENAS  AFROECUATORIANO  MESTIZOS | SI | IMBABURA | PIMAMPIRO | PIMAMPIRO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  |  | 20/nov/2017 |
| Firma: |  |  |  | Código: R.B.08  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | Entidad Beneficiaria: |

**UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES**



**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**FACULTAD:** SISTEMAS MERCANTILES

**CARRERA (S):** SISTEMAS

**MODALIDAD DE ESTUDIO:** PRESENCIAL

POA: *2017*

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: *Asesoria Informática*

PROYECTO DE VINCULACIÓN: 002-UI-UVS-CS-2017

*“SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA*.”

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Transferencias de tecnología

DOCENTE RESPONSABLE DE VINCULACION: Ing. Jorge Acosta

DOCENTE TUTOR: Ing. Jorge Acosta

COORDINADOR ENTIDAD COOPERANTE: Ing. Jorge Arciniegas

BENEFICIARIOS: Integrantes Junta de Agua de Pimampiro

FECHA DE PRESENTACION: 8 de Diciembre -2017

CIUDAD PROVINCIA: Imbabura-Ibarra

**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Facultad:** Sistemas Mercantiles | **Carrera:** Sistemas |
| **Extensión:** Ibarra | **Fecha:** 8-Diciembre-2017 |

2.- DATOS DEL EQUIPO DE DOCENTES TUTORES EN EL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apellido y Nombre | Horas de Dedicación | **Tarea principal que cumple en el proyecto** |
| Jorge Acosta | 4 | Tutor |
|  |  |  |

3.- DATOS DEL EQUIPO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apellido y Nombre | Nivel | **Tarea principal que cumple en el proyecto** |
| Pereira Chamorro Ana Beatriz | Sexto | Apoyo |
| Romero Díaz Giovanny Gabriel | Sexto | Apoyo |
| Landi Zhicay Marco Joel | Sexto | Apoyo |
| Rosero Bolaños Marco Andrés | Sexto | Apoyo |

**4.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE:** Noviembre

*(Se la realiza en base a lo planificado en el cronograma valorado de actividades CV.DE-04)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. Horas Planificadas | No. Horas Ejecutadas |
|  |  |  |
| COMPONENTE  3. Desarrollar el Software informático para él control y automatización de los procesos de usuarios en la junta de aguas de  la acequia de pimampiro | **12** | **12** |
| **Actividad 3.1.** Asignación de actividades a los desarrolladores del software informático | **6** | **6** |
| Reunión con los estudiantes participantes del proyecto para organización de actividades | 3 | 3 |
| Reunion con el Presidente de la Junta de aguas de Pimampiro | 3 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**5.- RESULTADOS PARCIALES O TOTALES OBTENIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE**

*(Se la realiza en base a lo planificado en el cronograma valorado de actividades CV.DE-04)*

*Nota: Se tiene un desface de 2 meses por lo que se reajustará el cronograma y las actividades a realizarse.*

Resultado 3

Indicador 3.1. Cronograma de asignación de actividades a cada integrante del grupo.

**6.- EVIDENCIAS:**

Actas de reunión

Informe de asignación de actividades a desarrollar por cada integrante del grupo.

Fotografías

Registros de asistencia

Informe.

**7.- OBSERVACIONES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | Autorizado por: | Fecha: |
| Ing. Jorge Acosta | Ing. Jorge Acosta | Ing. Rita Díaz | 8/dic/2017 |
| Firma: |  |  |  | Código: IA.EP-06 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | Director de Carrera |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Romero Díaz Giovanny Gabriel | **Cédula Identidad: 1720929593** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Séptimo |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  | 20/nov/2017 |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Landi Zhicay Marco Joel | **Cédula Identidad: 1003798707** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Séptimo |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  | 20/nov/2017 |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Rosero Bolaños Marco Andrés | **Cédula Identidad: 1003309414** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Séptimo |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  |  |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Pereira Chamorro Ana Beatriz | **Cédula Identidad:** 1004830681 |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Séptimo |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  | 20/nov/2017 |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Fecha: del 21 de octubre Al 20 de noviembre Del 2017** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NOMBRE BENEFICIARIO/A** | **SEXO** | **EDAD** | **DISCAPACIDAD** | **PUEBLO Y NACIONALIDAD** | **MOVILIDAD** | **PROVINCIA** | **CANTÓN** | **PARROQUIA** |
| **1** | Miembros de la Junta de aguas de la acequia de Pimampiro | Femenino  Masculino | 25-60 años | NINGUNO | INDIGENAS  AFROECUATORIANO  MESTIZOS | SI | IMBABURA | PIMAMPIRO | PIMAMPIRO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  |  | 20/nov/2017 |
| Firma: |  |  |  | Código: R.B.08  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | Entidad Beneficiaria: |

**UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES**



**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**FACULTAD:** SISTEMAS MERCANTILES

**CARRERA (S):** SISTEMAS

**MODALIDAD DE ESTUDIO:** PRESENCIAL

POA: *2017*

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: *Asesoria Informática*

PROYECTO DE VINCULACIÓN: 002-UI-UVS-CS-2017

*“SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA*.”

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Transferencias de tecnología

DOCENTE RESPONSABLE DE VINCULACION: Ing. Jorge Acosta

DOCENTE TUTOR: Ing. Jorge Acosta

COORDINADOR ENTIDAD COOPERANTE: Ing. Jorge Arciniegas

BENEFICIARIOS: Integrantes Junta de Agua de Pimampiro

FECHA DE PRESENTACION: 22 de Enero-2018

CIUDAD PROVINCIA: Imbabura-Ibarra

**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Facultad:** Sistemas Mercantiles | **Carrera:** Sistemas |
| **Extensión:** Ibarra | **Fecha:** 22-Enero-2018 |

2.- DATOS DEL EQUIPO DE DOCENTES TUTORES EN EL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apellido y Nombre | Horas de Dedicación | **Tarea principal que cumple en el proyecto** |
| Jorge Acosta | 4 | Tutor |
|  |  |  |

3.- DATOS DEL EQUIPO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apellido y Nombre | Nivel | **Tarea principal que cumple en el proyecto** |
| Pereira Chamorro Ana Beatriz | Sexto | Apoyo |
| Romero Díaz Giovanny Gabriel | Sexto | Apoyo |
| Landi Zhicay Marco Joel | Sexto | Apoyo |
| Rosero Bolaños Marco Andrés | Sexto | Apoyo |

**4.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE:** Diciembre-Enero

*(Se la realiza en base a lo planificado en el cronograma valorado de actividades CV.DE-04)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. Horas Planificadas | No. Horas Ejecutadas |
| COMPONENTE  3. Desarrollar el Software informático para él control y automatización de los procesos de usuarios en la junta de aguas de  la acequia de pimampiro | **50** | **50** |
| **Actividad 3.2.** Diseño de Modulos de Software a desarrollarse. | **8** | **8** |
| **Actividad 3.3.** Desarrollo de Software Informático. | 30 | 30 |
| **Actividad 3.4.** Pruebas deuso de Software Desarrollado. | 5 | 5 |
| **Actividad 3.5.** Socialización de Software Informatico a las autorisades de la juntas de aguas y sus socios. | 4 | 4 |
| COMPONENTE  4. Informe Final | 3 | 3 |
|  |  |  |

**5.- RESULTADOS PARCIALES O TOTALES OBTENIDOS EN EL MES DE ENERO**

*(Se la realiza en base a lo planificado en el cronograma valorado de actividades CV.DE-04)*

*Nota: Se tiene un desface de 2 meses por lo que se reajustará el cronograma y las actividades a realizarse.*

Resultado 3

Indicador 3.2. Informe con matriz de módulos seleccionados a desarrollarse.

Indicador 3.3. Diseño de Interfases de Aplicacion Movil.

Indicador 3.4. Resultado de las pruebas aplicadas (Censo).

Indicador 3.5. Uso del software Instalado.

Resultado 4

Indicador 4. Formato Informe Final.

**6.- EVIDENCIAS:**

Actas de reunión

Informe de asignación de actividades a desarrollar por cada integrante del grupo.

Fotografías

Resultados del Censo.

Informe de diseños desarrollados

Registros de asistencia

Informe.

**7.- OBSERVACIONES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | Autorizado por: | Fecha: |
| Ing. Jorge Acosta | Ing. Jorge Acosta | Ing. Rita Díaz | 22/ene/2018 |
| Firma: |  |  |  | Código: IA.EP-06 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | Director de Carrera |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Romero Díaz Giovanny Gabriel | **Cédula Identidad: 1720929593** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Séptimo |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  | 20/nov/2017 |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Landi Zhicay Marco Joel | **Cédula Identidad: 1003798707** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Séptimo |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  | 20/nov/2017 |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Rosero Bolaños Marco Andrés | **Cédula Identidad: 1003309414** |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Séptimo |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  |  |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Nombre del Estudiante:**  Pereira Chamorro Ana Beatriz | **Cédula Identidad:** 1004830681 |
| **Extensión:**  Ibarra | **Facultad:** Sistemas |
| **Carrera:**  Sistemas | **Nivel:** Séptimo |

**2. REGISTRO ASISTENCIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **(DIA, MES,AÑO)** | | **HORA ENTRADA** | **HORA SALIDA** | **FIRMA** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  | |  | 20/nov/2017 |
| Firma: |  |  | |  | Código: R.AE.07  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | | Entidad Beneficiaria: |

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

**1.- DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** “SOFTWARE DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO DE PIMAMPIRO, CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA.” | **Código del Proyecto:**  002-UI-UVS-CS-2017 |
| **Fecha: del 21 de octubre Al 20 de noviembre Del 2017** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NOMBRE BENEFICIARIO/A** | **SEXO** | **EDAD** | **DISCAPACIDAD** | **PUEBLO Y NACIONALIDAD** | **MOVILIDAD** | **PROVINCIA** | **CANTÓN** | **PARROQUIA** |
| **1** | Miembros de la Junta de aguas de la acequia de Pimampiro | Femenino  Masculino | 25-60 años | NINGUNO | INDIGENAS  AFROECUATORIANO  MESTIZOS | SI | IMBABURA | PIMAMPIRO | PIMAMPIRO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Elaborado por: | Revisado por: | Autorizado por: | Fecha: |
|  |  |  | 20/nov/2017 |
| Firma: |  |  |  | Código: R.B.08  Página: 01 |
|  | Docente Tutor | Responsable de Vinculación | Entidad Beneficiaria: |